附件1

技术审查事项告知承诺制改革措施表

| 序号 | 技术审查事项 | 办理单位 | 改革措施 | 项目建设单位承诺时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、免审告知承诺制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可行性研究报告审查 | 县发展和改革局 | 免审告知承诺制 （仅限投资估算3000万以下的政府投资项目，其他政府投资项目实施初审告知承诺制） | — | - 园区项目、小型项目等相关项目以外不实行免审告知承诺制的项目，实施初审告知承诺制。 2、如审查事项因机构改革发生部门调整，由承接部门负责落实。 |
| 2 | 房屋类项目单体设计及平面设计审查 | 县自然资源局 | 免审告知承诺制 （仅限园区项目或小型项目） | — |  |
| 3 | 房屋类项目初步设计审查 | 县住房和城乡建设局 | 免审告知承诺制 （仅限园区项目） | — |  |
| 4 | 水土保持方案审查 | 县水利局 | 免审告知承诺制 （仅限园区项目或小型项目） | — |  |
| 5 | 放射诊疗建设项目职业病危害预评价放射防护评价审核 | 县卫生健康局 | 免审告知承诺制 | — |  |
| 6 | 建设项目安全设施设计审查 | 县应急管理局 | 免审告知承诺制 （限于汽油加油站及其他对规模较小、危险程度较低和工艺路线简单的建设项目） | — |  |
| 7 | 安全技术防范系统设计方案审查 | 县公安局 | 免审告知承诺制 （仅限园区项目或小型项目） | — |  |
| 二、初审告知承诺制 |  |  |  |  |  |
| 8 | 环评文件技术审查 | 市生态环境局博罗分局 | 初审告知承诺制 （仅限政府投资项目、博罗龙溪电镀基地内建设项目） | 5个工作日 | 1、存在两个承诺时限的，以先到期的时限为准。 2、如审查事项因机构改革发生部门调整，由承接部门负责落实。 1、存在两个承诺时限的，以先到期的时限为准。 2、如审查事项因机构改革发生部门调整，由承接部门负责落实。 |
| 9 | 人防工程施工图设计文件审查 | 县住房和城乡建设局 | 初审告知承诺制 | 施工图审查办结前 |  |
| 10 | 房屋类项目施工图设计审查 | 县住房和城乡建设局 | 初审告知承诺制 | 发放施工图审查合格书复印件后1个月内 |  |
| 11 | 交通类项目初步设计审查 | 县交通运输局 | 初审告知承诺制 | 1个月 |  |
| 12 | 交通类项目施工图设计审查 | 县交通运输局 | 初审告知承诺制 | 1个月 |  |
| 13 | 水利类项目初步设计审查 | 县水利局 | 初审告知承诺制 | 核发许可前 |  |
| 14 | 洪水影响评价 | 县水利局 | 初审告知承诺制 | 核发许可前 |  |
| 15 | 消防设计审查 | 县消防大队 | 初审告知承诺制 | 20个工作日 |  |
| 16 | 危险化学品防雷设计审查 | 县气象局 | 初审告知承诺制 | 1个月内或施工许可证核发前 |  |
| 17 | 县级文物保护单位建设控制地带内的建设工程设计方案审查 | 县文化广电旅游体育局 | 初审告知承诺制 | 1个月内或施工许可证核发前 |  |
| 18 | 县级文物保护单位保护范围内进行其他建设工程设计方案审查 | 县文化广电旅游体育局 | 初审告知承诺制 | 1个月内或施工许可证核发前 |  |
| 19 | 县级文物保护单位文物保护工程勘察设计方案审查 | 县文化广电旅游体育局 | 初审告知承诺制 | 1个月内或施工许可证核发前 |  |
| 20 | 县建设项目水资源论证 | 县水利局 | 初审告知承诺制 | 核发取水许可证前 |  |
| 21 | 社会稳定风险评估 | 县相关行业主管部门 | 初审告知承诺制 | 项目核准或可研报告批复前 |  |