博罗县财政支出绩效评价报告

（公开版）

项目名称：博罗县交通运输局2022年度部门整体支出

用款单位：博罗县交通运输局

评价机构：广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司

2023年10月

博罗县交通运输局2022年度部门整体

支出绩效评价

# 一、基本情况

## 部门基本概况

### 1.部门职能与职责

2019年3月23日，根据《中共博罗县委办公室博罗县人民政府办公室关于印发<博罗县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（博委办发〔2019〕21号），县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。主要职责见下表1-1：

表1-1 县交通运输局主要职责

| 序号 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 1 | 负责综合交通运输（含高速公路、普通国省道、农村公路、城市道路及其附属设施、水运、枢纽站场等）规划、建设和管理。拟订有关规范性文件和措施并组织实施。指导交通运输行业体制改革工作。 |
| 2 | 负责拟订全县交通行业和参与拟订全县邮政行业的发展、中长期发展规划并组织实施。在国土空间规划和综合交通体系规划的指导下，负责交通运输体系的研究、规划、管理、协调工作。组织编制普通国省道、农村公路、城市道路及其附属设施、静态交通、客货运站场、公共停车场等交通专项规划并实施。组织协调综合运输体系中各种运输方式的衔接。 |
| 3 | 负责综合交通的建设管理。组织拟订交通运输建设年度实施计划。负责综合交通建设市场监督管理工作。负责交通建设项目的工程质量监管、施工安全监管和造价管理。监督和指导综合交通基础设施养护管理工作。 |
| 4 | 牵头负责保障城市交通畅通工作。负责统筹静态交通系统的建设和管理。牵头交通需求管理研究，分析、评估城市交通状况，拟订城市交通组织、管理和改善方案并监督实施。组织开展交通拥堵综合治理工作。 |
| 5 | 负责道路、水路运输管理工作。负责运政（含公交、出租小汽车）和路政行政管理。负责道路、水路运输相关业务。 |
| 6 | 负责本部门预算执行，承担预算执行主体责任。编制并实施交通运输行业专项资金使用计划。负责交通运输领域有关收费的组织协调和监管工作。参与拟订交通运输行业价格、相关的经济措施和调控措施。 |
| 7 | 负责交通运输行业安全生产和服务质量的监督管理。负责交通运输应急指挥、应急处置。负责重大节假日交通运输保障和政府指令性客货运输组织协调工作。负责港口设施保安监督管理。负责协调国防交通战备工作，参与国防交通保障设施规划建设工作。 |
| 8 | 协调国防交通战备工作，参与国防交通保障设施规划建设工作。接受县国防动员委员会的直接领导下，承担县国防动员委员会交通战备具体工作。 |
| 9 | 负责交通运输行业综合行政执法工作。 |
| 10 | 统筹负责智慧交通工作。指导监督交通运输行业技术标准和规范的实施；指导协调交通运输行业环境保护和节能减排工作。 |
| 11 | 完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他任务。 |
| 12 | 职能转变。县交通运输局负责综合交通运输管理，履行法律法规规定的交通规划、建设、管理、执法职责，牵头负责保障城市道路交通畅通工作。构建融入大湾区大交通体系，进一步深化综合交通运输改革，简政放权、提高效率。以交通运输治理体系和治理能力现代化为导向，深化交通运输综合行政执法体制改革。不断完善综合交通运输体系建设，促进不同运输方式的顺畅衔接，按“一城一交”模式推动城市道路、公路、水路、铁路行业管理职能合一，实现“交通一张网”管理。 |
| 13 | 有关职责分工。 - 与县自然资源局的职责分工。县交通运输局与县自然资源局建立沟通协调机制，确保工作衔接；县交通运输局参与编制国土空间规划、综合交通体系规划及分区规划、控制性详细规划等；在国土空间规划指导下，组织编制各类交通专项规划（含城市道路、桥梁、隧道及其附属设施规划）并组织实施。县自然资源局负责综合交通体系规划；负责在国土空间规划中落实交通建设项目用地，并出具用地规划红线图后由县交通运输局负责组织实施。 - 与城乡管理和综合执法部门的职责分工。县交通运输局负责城市道路及其附属设施的行政管理职责。负责按照《城市道路管理条例》及有关规章、地方性法规规定查处影响城市道路管理的违法行为。城乡管理和综合执法部门负责根据《城市市容和环境卫生管理条例》等市容环境卫生管理方面法律、法规、规章的规定，查处在城市道路上影响市容环境的违法行为。城乡管理和综合执法部门在办理涉及道路横断面最外侧人行道以内设置户外广告设施的，应事先征求县交通运输局的意见。 - 与县住房和城乡建设局的职责分工。县交通运输局负责城市道路、桥梁、隧道及其附属设施（不含地下管线管廊）的设计审查审批、工程招投标、施工许可、质量安全监督、竣工验收、备案等建设管理的行政职责；参与协调地下管线、地下综合管廊建设。县住房和城乡建设局负责房屋建筑、市政基础设施（不含城市道路、桥梁、隧道及其附属设施）、结建式人防工程的设计审查审批、工程招投标、施工许可、质量安全监督、竣工验收备案等建设管理的行政职责；统筹地下管线管廊和城市地下空间的综合开发和建设。 - 与县水利局的职责分工。县交通运输局负责兴建交通设施涉及水利方面的事项，应事先征求县水利局的意见。县水利局兴建水利设施涉及水路运输方面的事项，应事先征求县交通运输局的意见。县水利局负责处理发生在河道与航道重叠范围内的违反水法规行为，会同县交通运输局处理涉及主航道的违反水法规行为。 - 与县发展和改革局的职责分工。县交通运输局负责铁路（含城市轨道、地方铁路）的运营监督管理工作。县发展和改革局负责铁路（含城市轨道、城际轨道）的前期工作及建设期协调指导工作。 - 与县公安局的职责分工。县交通运输局与县公安局建立沟通协调机制，确保工作衔接。①关于道路交通安全管理。县交通运输局规划、设计、建设的道路及道路配套设施，应符合道路交通安全、畅通的要求，并根据交通需求及时调整。县公安局负责道路交通安全管理工作，负责维护交通秩序、查处交通安全违法行为和处理交通事故，依法采取限制道路交通措施，并对已投入使用道路及其配套设施存在交通安全隐患的，提出防范交通事故、消除隐患建议。 - ②关于道路交通配套设施管理。县交通运输局负责道路的交通信号灯、诱导屏、电子眼、交通标牌、标识、标线、护栏等交通设施的统一规划、建设；竣工验收后，城市道路的交通设施移交县公安局管理和维护。县公安局参与新建、改建道路交通安全设施规划设计方案评审和竣工验收工作；根据交通安全工作实际，对已建成城市道路的交通设施实施增设、调整、更新，并报县交通运输局备案。 - ③关于道路交通畅通职责。县交通运输局负责统筹静态交通系统的建设和管理，牵头开展交通需求管理研究，分析、评估城市交通状况，组织开展城市交通组织、管理、改善和交通拥堵综合治理工作。县公安局负责道路交通秩序的日常管理职责；负责道路交通状况相关信息的收集、整理和报送；负责在职责范围内执行道路交通组织、管理和改善措施，依法采取限制道路交通措施。 - ④关于城市公共停车。县交通运输局负责城市公共停车场的规划和行业管理职责。县公安局负责路边停车的管理职责。 |

### 2.机构设置与人员情况

（1）机构设置

2019年3月23日，根据《中共博罗县委办公室博罗县人民政府办公室关于印发<博罗县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（博委办发〔2019〕21号），县交通运输局设办公室、政策法规股、财务审计股、综合规划股、运输管理股、基建管理股、安全监督股、行政审批股、交通战备股、执法一队、二队、三队、四队、五队、人事教育股共11个内设股室。

2020年4月15日，根据《关于县交通运输局所属事业单位调整有关事项的批复》（博机编〔2020〕24号），县交通运输局有3个下属三个事业单位，均为公益一类事业单位，分别为博罗县交通运输管理中心、博罗县交通工程管理中心、博罗县交通工程规划和建设中心。

（2）人员情况

根据《中共博罗县委办公室 博罗县人民政府办公室关于印发<博罗县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（博委办发〔2019〕21号）、《中共博罗县机构编制委员会关于印发<博罗县机关事业编制整改方案>的通知》（博机编〔2020〕58号）等文件精神，县交通运输局机关编制85名，设局长1名，副局长3名；总工程师（副科级）1名；根据《关于县交通运输局所属事业单位调整有关事项的批复》（博机编〔2020〕24号），县交通运输局3个下属三个事业单位核定编制共101名。其中，博罗县交通运输管理中心核定事业编制44名；博罗县交通工程管理中心核定事业编制28名；博罗县交通工程规划和建设中心核定事业编制29名。2022年年末在职人员143人，退休人员135人。

## 部门整体支出资金情况

### 1.部门整体支出年初预算安排

根据县财政局《博罗县第十七届人民代表大会第二次会议关于博罗县2021年预算执行情况2022年预算的决议》及县交通运输局《2022年度博罗县部门预算表》，县交通运输局2022年初财政预算批复金额为39,183,314.96元，该部分批复数仅包含单位运转类经费。本次评价的范围为县交通运输局2022年度的部门整体支出情况，故本次的预决算金额采用县交通运输局2022年决算报表的数据进行统计说明。县交通运输局2022年度预算收入安排具体见表1-2：

表1-2 县交通运输局2022年度收入决算概况

金额单位：人民币元

| 项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 92,527,492.72 | 101,745,926.02 | 92,527,512.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 457,133,422.89 | 476,388,443.62 | 467,133,422.89 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 16,634,720.27 | 430,624,975.50 | 430,624,975.50 |
| 本年收入合计 | 566,295,635.88 | 1,008,759,345.14 | 990,285,911.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 16,049,272.02 |
| 合计 | 566,295,635.88 | 1,008,759,345.14 | 1,006,335,183.13 |

### 2.部门整体支出构成与资金使用情况

根据县交通运输局《Z01 收入支出决算总表》，县交通运输局2022年度支出决算数为998,323,459.01元，其中基本支出23,128,546.45元，占比2.32%；项目支出975,194,912.56

元，占比97.68%。

- 综合评价情况

- （一）综合评价

- 评价小组本着客观公正原则，从预算编制、预算执行和预算使用效益3个方面对县交通运输局2022年度部门整体支出绩效进行了全面评价。综合评定县交通运输局2022年度部门整体支出绩效得分为77.39分，处于79-70分一档，故综合评级结果为“中”。具体评分见下表。

- 博罗县交通局2022年度部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| 预算编制情况 | 23 | 预算编制 | 11 | 预算编制合理性 | 6 | 5.3 | 88% |
|  |  |  |  | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | 4.37 | 87% |
|  |  |  |  | 提前下达率 | / | / | / |
|  |  | 目标设置 | 12 | 绩效目标合理性 | 6 | 3.6 | 60% |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 6 | 4.8 | 80% |
| 预算执行情况 | 41 | 资金管理 | 25 | 部门预算资金支出率 | 6 | 5.95 | 99% |
|  |  |  |  | 结转结余率 | 3 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | 国库集中支付结转结余存量资金效率性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 2 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | 财务合规性 | 4 | 3.5 | 88% |
|  |  |  |  | 资金下达合法性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 绩效信息公开情况 | 2 | 0 | 0% |
|  |  | 项目管理 | 5 | 项目实施程序 | 2 | 1.5 | 75% |
|  |  |  |  | 项目监管 | 3 | 1 | 33% |
|  |  | 资产管理 | 11 | 报送及时性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 数据质量 | 2 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 账务核对情况 | 2 | 1.5 | 75% |
|  |  |  |  | 资产管理合规性 | 3 | 2 | 67% |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 2 | 2 | 100% |
| 预算使用效益 | 34 | 经济性 | 4 | 公用经费控制率 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 效率性 | 13 | 重点工作完成率 | 5 | 2.95 | 59% |
|  |  |  |  | 绩效目标完成率 | 5 | 2.31 | 46% |
|  |  |  |  | 项目完成及时性 | 3 | 2.37 | 79% |
|  |  | 效果性 | 10 | 社会经济环境效益 | 10 | 7 | 70% |
|  |  | 公平性 | 7 | 群众信访办理情况 | 3 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | 公众或服务对象满意度 | 4 | 3.24 | 81% |
| 绩效评价配合度 | 2 | 材料提交情况 | 2 | 评价材料提交质量 | 2 | 2 | 100% |
| 加减分项 | / | 工作表现加减分指标 | / | / | / | / | / |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 | 77.39 | 77% |

- （二）评价结论

- 预算编制情况：在预算编制方面，县交通运输局2022年预算编制范围以及预算编制程序符合有关文件要求，但个别预算项目名称与决算核算项目名称不符。在目标设置方面，县交通运输局设置了可体现部门职能的绩效目标，但目标与工作计划的契合度不足，设置的个别绩效指标难以考核，全过程预算绩效管理意识有待加强。

预算执行情况：在资金管理方面，县交通运输局2022年度部门预算资金支出率较高；资金支出按规定履行报批程序，但专项债券资金未及时完毕，且脱离了零余额监管。部门预算及时公开，尚未收到县财政局公开决算要求。在项目管理方面，县交通运输局按照程序申请项目，但未对政府购买服务项目进行绩效付费，难以事后对标考核实施情况。在资产管理方面，县交通运输局尚未制定国有资产绩效管理制度，资产管理精细化程度有待加强。

预算使用效益：县交通运输局在公用经费控制上较好，受征拆复杂程度等因素影响，部分项目未及时完成。通过完成项目建设、综合执法治理措施，一定程度上促进了博罗县交通行业发展，但在普货运输方面履职能力等方面有待提高。

- 三、主要绩效、存在问题及建议

## （一）主要绩效

1.完成项目建设，发挥交通基础设施对经济社会发展的支撑力

2022年县交通运输局推动完成了一批工程建设，双杨大道、从莞高速公路惠州段石湾东互通建设工程、博罗县X217线横河段改建工程等工程建成通车，缓解博罗县交通压力，完善交通路网，一定程度上促进区域间协调发展；博罗县大洞水库环湖绿道工程建成，打造了一个绿色自然的生态水库，对带动周边镇村的经济发展，助力乡村振兴具有积极意义；推进“四好农村路”建设，方便居民生产生活出行性；联合镇政府、客运企业进行实地考察，促进提高客运班车通达率，助力打通群众出行“最后一公里”。

2.惠民便民，优化提升公共交通服务品质

县交通运输局制定了《博罗县公共交通运营定额补贴实施方案（2022-2023）》并同步实施了《博罗县公交服务质量考核标准》。根据《博罗县公交服务质量考核标准》对县内公交车辆和驾驶员进行抽查，针对发现的公交车玻璃破裂、灭火器过期等问题，责令进行了整改，有效规范了公交行业的服务经营活动，一定程度上提高博罗县公交行业服务水平；2022年以来，县交通运输局推动完善农村公交（客运）运营机制，优化调整公交线路，有效解决了群众出行难问题。对比公交服务投诉率，2022年投诉率有所下降。

3.实化举措优化营商环境，促进交通领域政务服务标准化

以“营商环境综合提升年”为契机，县交通运输局52项审批事项2022年实现全部进驻政务服务大厅，通过设置首席事务代表等措施，实现交通领域政务服务标准化、规范化管理；参照惠州市交通运输局做法及结合具体业务办理情况，按照县司法局对外公布的直接取消证明事项清单及电子证照核验和部门协查替代事项进行受理、审批，切实减轻企业和群众的负担；参照广东省交通综合行政执法信息系统设置的违反条款建议金额，细化量化自由裁量权，提高了执法的透明度，提升执法规范化水平。

4.开展打击非法营运整治，维护客运市场管理秩序

县交通运输局通过安全生产检查，落实“一超四罚”工作机制，开展交通综合行政执法工作，打击非法营运等各类运输市场的违法违章行为，对违法营运情况输入到司机个人征信系统，有力地保护了合法经营者利益，维护运输市场的正常秩序；为加强道路运输车辆动态监督管理，督促辖区道路运输企业严格按照相关法律法规做好道路运输车辆和驾驶员运行期间的实时监督管理工作，每月对辖区重点企业和营运车辆进行排名考核，对检查中发现的违规问题按照有关法律法规处理，一定程度上提升了现代化交通治理能力，保障交通运输市场秩序安全稳定。

## （二）存在问题

1.预算管理方面：

一是县交通运输局2022年初收入预决算差异率为74.87%，对照《2022年度博罗县部门预算表》，县交通运输局于决算报表填列的年初预算收入数与批复数不一致，原因系因博罗县编制预算方式的特殊性：按照财政年初预算批复编制决算报表，报表无法顺利审核通过，故县交通运输局与县财政局沟通后，将决算报表年初预算数调大。差异率较大问题非因项目调剂产生，在此说明。二是个别预算项目名称与决算核算项目名称不符。诸如原地方公路站退休人员工资福利、原公路站退休人员费用、柏塘镇白岭村至横河镇花园村道路工程森林植被恢复费资金预算项目名称和决算表不完全一致，决算项目名称与财政指标项目名称不符。

2.绩效管理方面：

一是组织保障方面。从评价过程来看，县交通运输局尚未建立健全有关绩效管理制度，对绩效管理认识不够，内部预算绩效工作力量安排不到位，部门整体目标设置申报基本为财务科室完成，缺少业务科室的协调配合；实施的自评工作亦未对申报指标进行具体考核，弱化了实施预算绩效管理最基础的环节，导致实施效果不佳，绩效目标管理在预算决策中的基础性地位还有待提高。二是具体目标设置方面。县交通运输局的预算绩效目标填报质量不高。目标未体现“三定”方案提及的组织开展交通拥堵综合治理工作、交通运输行业安全生产和服务质量的监督管理等职能，与工作计划的匹配度亟需加强；设置的重点工作任务均未填列期望达成的目标；设置的“周围土地增值”“完善该区域交通路网”等指标明确性不足，不利于后期考核。三是未及时公开绩效目标以及绩效自评报告，预算绩效信息公开透明度不足。

3.资金管理方面：

- 广汕高铁罗浮山站综合交通枢纽配套工程项目2021年专项债额度未及时在当年度使用完毕，且转入基本户脱离了零余额账户监管。

4.项目管理方面：

一是关于广汕高铁博罗站配套工程的《博罗县社会稳定风险评估事项报备表》与可研报告中论证的道路用地面积不一致。二是博罗县双龙大道公路工程及博罗大桥两端出口路南出口（江南大道）工程系特许经营项目，县交通运输局未对项目开展过相关综合评估工作，不符合《市政公用事业特许经营管理办法（2015年修正本）》“第二十一条 在项目运营的过程中，主管部门应当组织专家对获得特许经营权的企业经营情况进行中期评估”规定。三是对于局机关食堂运营管理及龙溪、长宁、杨村3个卸货场管理，县交通运输局均采用购买服务方式外包给第三方运营或管理，但缺乏相关绩效考核约定，未对服务机构完成质量情况进行要求，难以事后对标对表考核政府采购实施情况。

5.资产管理方面

一是县交通运输局未建立国有资产绩效管理制度，不符合《行政事业性国有资产管理条例》（国令第738号）“第二十八条 各部门及其所属单位应当按照国家规定建立国有资产绩效管理制度，建立健全绩效指标和标准，有序开展国有资产绩效管理工作”规定。二是经现场抽盘资产，受年份久远和相关部门人员调整及历史遗留问题等影响，部分资产未标明存放地点；存在部分固定资产未贴标签，存放地点变动未及时更新台账等问题，对《广东省财政厅转发财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（粤财资〔2020〕58号）第二条第五款规定的：“加强固定资产卡片管理，做到有物必登、登记到人、一物一卡、不重不漏。……”要求执行力度不足。

6.部门履职方面：

- （1）部分项目完成进度滞后，影响效益发挥

- 一是征拆工作涉及范围广，协调难度大，复杂程度高。在推进征拆的过程中，因征拆方案不够完善、被拆迁人博弈个人利益最大化等各种问题导致各种矛盾凸显，地方政府征拆进度缓慢，从而影响工程项目施工进度；二是因重点交通工程在建项目较多，申请财政拨付资金数额较大，次数较多，申报专项资金流程审批时间较长，与财政部门对接不够及时等影响，导致项目工程进度款、征拆资金拨付滞后，进而影响项目工程进度；三是项目报批手续数量多，从立项到竣工包括立项审批、规划设计、林地报批、防洪评价等环节，需相关部门审批，且审批时间较长，涉及部门较多，各部门沟通协调影响项目的推进；四是部分项目涉及管线迁移（改）较为复杂，老旧区域道路位置有限，现状管线纵横交错，种类繁多，同时涉及周边军工厂专用线路以及涉密单位专用线路，含给水、雨水等十余种线路的迁移，直接影响施工推进，影响后续效益发挥。

（2）对普货运输许可审批严谨性不足，存在社会维稳风险

博罗县交通运输企业数量庞大，区域监管的普通货物运输企业分布在辖区内多个镇街，分布广且散，加之企业和个体户自身在安全管理的过程中有较多不成熟或者不合理的地方存在，部分个体户在其他省市异地经营，无法落实安全生产责任，监管难度大，风险高，存在较大的安全隐患。2022年，县交通运输局多次发出《博罗县交通运输局撤销行政许可告知》，拟注销900多家普货运输业户营运许可。追溯原因，系县交通运输局委托第三方机构对近几年审批的全县普货运输情况进行核查，核查出978家属于虚假地址骗取注册登记，存在重大生产安全隐患，一定层面反映了县交通运输局对于普货运输许可审批严谨性不足，群众存有不满，引发多次群众上访，存在社会维稳风险。

（3）“管理较差”企业每季度均有上榜，对重点运输企业源头管控力度亟待加强

- 2022年4个季度通报的惠州市十大“管理较差”重点运输企业中，博罗县均榜上有名，入榜原因是危运企业车均违法排名第一以及发生负全责或主责亡人交通事故。个别博罗县运输企业管理主体安全意识不足，安全生产主体责任落实不到位，各种交通违法行为仍不同程度存在，县交通运输局对于危运企业的安全监管力度亟需加强。

- 有关建议

- 1、严格按照预算下达指标开展年终决算，保证预决算项目匹配性

建议县交通运输局严格按照预算确定的经费项目进行年终决算，使预算编制、财务核算、决算与项目支出绩效评价四者项目名称能一一对应，保障项目支出的专项性、独立性与完整性。在高质量完成财政决算数字编报的同时，注重做好决算分析工作，对当年度财政总决算进行认真的分析，积极探讨下一步做好财政预算并按功能分类科目仔细核对，确保数据真实、准确、完整。

- 2、突出整体，保障核心，深植绩效理念，提高目标编报质量，逐步巩固预算绩效管理工作基础。

一是履行预算绩效管理的主体责任，建议县交通运输局建立健全绩效管理机制，建立上下协调、层层抓落实的工作责任制，将绩效管理责任分解落实到具体业务股室。申报部门整体绩效目标时，加强各业务股室之间的沟通交流，以“三定方案”和预算资金管理为主线，以核心指标为抓手，通过科学设定目标，加强绩效目标与工作计划、中长期规划的衔接性、与预算资金的匹配性，使绩效目标明确反映部门履职效率与效果。二是进一步细化量化绩效指标，在设置绩效指标时，充分考虑绩效指标的可衡量性，对绩效指标尽量进行定性定量设置。通过有效实施绩效自评，适当实施绩效监控，及时进行绩效公开，拓展绩效管理的深度和广度，推动预算绩效管理提质增效。

- 3、加快债券项目实施进度，加快专项债券对应项目资金支出进度，提高债券资金使用效益

- 一是在结合本地实际做好专项债券项目储备工作的基础上，县交通运输局应积极推进项目开工准备工作，督促项目单位尽快办理初步设计、施工许可等基本开工要件，完善前期开工手续，确保资金一旦下达即可投入使用。二是建立支出进度通报预警机制，逐个项目跟踪专项债券资金使用情况，狠抓专项债券支出进度管理，在依法合规、确保工程质量安全的前提下，加快专项债券对应项目资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥地方政府债券稳投资、扩需求、补短板的重要作用。

- 4、按规定对特许经营权项目开展评估，压紧压实监督责任，不断提升监督实效

建议县交通运输局按照《市政公用事业特许经营管理办法》（2015修正）等规定，以自行组织或者委托第三方机构等形式，定期对项目实施情况进行综合评估，履行主管部门的监管责任，规范市政公用事业特许经营活动。

- 5、对政府购买服务实行绩效付费，提高主体服务效果

建议县交通运输局根据《政府购买服务管理办法（中华人民共和国财政部令第102号）》“购买主体应当加强政府购买服务项目履约管理，开展绩效执行监控，及时掌握项目实施进度和绩效目标实现情况，督促承接主体严格履行合同，按照合同约定向承接主体支付款项”等有关文件规定，适当设置考核指标，适时对购买服务合同的履行、服务数量和质量、受益群体满意度、产生效益等情况进行评价，推进承接主体不断提高管理和服务水平，提高购买服务资金的使用效能。

- 6、实化举措推动资产管理，提升国有资产管理效能。

- 一是顶层设计发力，以本次评价为契机，建立国有资产管理绩效评价制度，建立健全绩效指标和标准。以制度为抓手，有序开展国有资产绩效管理工作，将制度优势转为治理效能。二是聚焦提升资产管理水平，实现固定资产动态管理。建立变动资产按季度更新机制，及时跟进、完善固定资产卡片信息，更新固定资产台账，实行标签管理，实现账账、账卡、账实相符。

- 7、强化项目统筹，多措并举，凝心聚力，推动项目建设提质增效

- 建议县交通运输局建立畅通的沟通协调机制，体现干部的责任担当，协调各职能部门定期组织协调会议，就项目建设过程中遇到的“堵点”“难点”逐项解决，统筹推进项目落地。针对未开工的项目，加快开工前各项审批程序和招投标工作；针对因用地指标问题无法推进的工程项目，督促落实项目建设主体责任，依法制订切实可行的工作方案，明确关键节点时间和责任主体，全力推进征地拆迁和项目进度，减少因征地拆迁等问题引起工期延误的情况；加快重点交通基础设施项目建设步伐，金龙大道四角楼高速出口路段改造工程、阅江大道、博罗县柏塘镇白岭村至横河镇花园村道路力争2023年年底主线通车。

- 8、汲取经验，靶向发力，强化实质性审查力度

对于因违规而被撤销许可的企业，建议县交通运输局组建工作组对有关企业做好相关法律法规的解释工作，被撤销许可企业经整改符合经营许可条件后申请的，从优从速给予办理相关许可业务，形成工作闭环，尽量化解群众不满情绪。此后应加强对申报普货运输经营许可开业许可申请资料要求，车辆技术要求、各项安全管理制度是否健全等条件的实质性审查力度；通过不定期日常走访、定期摸排等措施切实提高履职效能。

- 9、强化安全生产过程管理，提升交通运输行业安全生产整体水平

建议县交通运输局把被通报的危运企业列入重点监管对象，会同有关部门，强化安全生产过程管理，对被通报“较差”企业开展联合入企检查，约谈有关危运企业负责人，督促运输企业加强车辆和驾驶人的安全管理，严格落实安全生产主体责任，从源头防范交通违法行为，减少重复“上榜”，预防道路交通事故发生，为维护好人民群众生命财产安全、社会和谐稳定提供坚强有力的交通运输安全保障。