合同编号：_______

石湾镇铁场村朱黎股份经济合作社石九路厂房采购变压器安装项目

项目地点：博罗县石湾镇铁场村朱黎小组石九路厂房

发 包 人：博罗县石湾镇铁场村朱黎股份经济合作社

承 包 人：

日    期：   年    月    日

采购变压器安装项目

发包人：博罗县石湾镇铁场村朱黎股份经济合作社（以下简称甲方）

承包人：           （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就相关事项达成一致意见，订立本合同，双方共同遵守。

- 项目名称：博罗县石湾镇铁场村朱黎股份经济合作社石九路厂房采购安装干式变压器1250KVA一台，（变压器设备及其配套设施采购服务）。

- 2、承包范围：

- 1、外线部分：牵引管180米，3×70mm2电力电缆200米，3×70mm2终端头2个，电缆井3座，电缆试验1次，电缆安健环12项；2、配电站：高压进线柜1台，高压计量柜1台，高压出线柜1台，直流屏1台，低压进线柜1台，低压无功补偿柜2台，低压出线柜6台，看门狗1台，台架围栏1处，干式变压器1台，母线槽5米，始终端箱2台，干式变压器系统调试，送配电装置系统调试，母线槽调试。（符合国家标准及当地供电部门要求），设备试验、设计、验收报装停电接入网送电等工作、挂标识牌、协助办理供电方案、及完善供电报装手续。（详见附件）

- 3、安装地点：博罗县石湾镇铁场村朱黎股份经济合作社石九路厂房

4、工期：合同签订后50天内设备到场并完成安装通电及验收完毕。

5、设备造价：￥     元，大写金额：   （此价格含税含安装）。

6、设备款支付方式：

甲方在合同签定后施工材料进场时付总项目款10%作为订金给乙方，变压器电柜等设备安装完毕并能达到通电交付使用标准后付20%，验收合格后付30%，剩余款项2年内付清。因厂房承建方前期已安装高压台架及1台看门狗设备价格为36000元，同时预埋了高压线管（约200米），价格为6000元，以上合共价为42000元，此项包含在合同造价内，该款由乙方在签订合同之日二个月内另行支付。

7、乙方承诺其提供的是全新超强过载型箱式变压器，实际容量充分达到1250KVA，所有绕组均用铝线绕制，符合国家及行业的质量、安全及技术标准。

8、乙方包人工、包材料（含运输）、包施工机具及报装、包工期包质量、包通过供电管理部门验收、送电等。乙方承诺如其提供的变压器实际容量不能达到1250KVA或存在质量、安全及技术问题：（如未能按规定时间完成安装及完成通电接火及验收完毕），乙方需承担其所带来的责任，甲方则有权无条件给予退货，并没收项目履约保证金。

9、如乙方提供的变压器符合本合同要求，甲方承诺依本合同规定支付货款。

10、乙方承诺对其提供的变压器承担相关担保责任，并承担变压器在运输过程中的毁损、灭失风险。

11、保修期及履约保证金：

（1）从项目验收合格交付甲方使用之日起计算乙方免费保修十二个月，在保修期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期满后，如甲方要求，乙方应长期负责有偿优惠维修。乙方应在接到甲方通知后1天内响应。

（2）项目履约保证金：履约保证金5万元，中标单位在合同签订之日起5个工作日内支付。项目履约保证金在项目经甲方和相关职能部门验收合格后（无债权债务和劳资纠纷等问题）7日内无息退回。未按时缴纳履约保证金的，甲方有权单方面取消合同。

履约保证金汇入博罗县石湾镇铁场村朱黎股份经济合作社（80020000004602468）账户，开户行：广东博罗农商银行铁场支行。

12、解决合同纠纷方式：双方协商解决或按《中华人民共和国经济合同法》执行。执行本合同过程中，如发生争议，双方应本着保证工程进度的原则，友好协商解决，协商不成时，可至法院起诉。

13、其它约定事项：

（1）以上条款中的未尽事宜双方可协商另签补充协议，效力等同。

（2）本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，镇“三资”综合监管服务中心、农村产权流转交易中心各执壹份，具有同等法律效力。

甲方：博罗县石湾镇铁场村朱黎股份经济合作社        乙方：

代表:                                             代表:

日期：                                            日期：