石湾中学PE管管材配件（含安装）  合同

甲方：博罗县石湾镇生活污水处理厂

地址：

乙方：

地址：

为了最大化利用大牛垒污水厂主管东延管网，进一步提高污水收集率，甲乙双方商定依照《中华人民共和国民法典》有关规定，本着互利互惠的原则，签订本合同。

- 项目内容

采购预算价：171838元

| 采购项目 | 长度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PE管DN160 | 507 | 含配件及安装费用 |
| 泥路铺设 | 347 | 含安装费用 |
| 绿化道铺设 | 94 | 含安装费用 |
| 混凝土路铺设 | 66 | 含安装费用 |
| 设立围挡及防尘网 | 507 | 含安装费用 |

合同中标价：      元，（大写：         元） ，此价格含税含安装费用。

二、项目履约保证金：

按合同总金额的5%收取，由乙方在中标结果公示期满无异议10天内缴交。项目履约保证金在产品保修期满后7天内无息退回。

项目履约保证金          元，须汇入博罗县石湾镇生活污水处理厂（80020000002036978）账户，开户行：广东农村商业银行石湾支行。

三、付款方式：

完成PE管采购及安装并验收合格后一个月内付清。本项目服务费用由财政资金支付，甲方不因财政资金不能及时拨付而向乙方承担违约责任。

账号：

开户行：

户名：

- 质量要求

1.1乙方所供聚乙烯PE管外表面清洁、光滑，无气泡、明

显的划伤、凹陷、杂质，颜色均匀，公称压力为1.0Mpa，须符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018标准指标要求。

1.2乙方所供防尘网材质为耐老化的聚乙烯（HPPE），网目数不低于2000目/100cm²（密目网针数为四针），颜色统一要求为绿色。

1.3乙方所供围挡须外观整洁无明显变形、无破损、无锈蚀。围挡应设置警示标识和夜间警示灯，安全警示标识应符合国家现行有关标准的规定。

1.4本合同签订后,乙方60天内将产品送到甲方指定地

点并完成安装。

1.5、乙方应当按照约定向甲方交付所供材料单证以外的有关单证和资料。

1.6、乙方应向甲方提供所供材料的所有相关技术资料、合格证明等。

2、检验和验收

2.1、在交货前，乙方应对所供材料的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，产品合格证作为甲方验收的依据。

2.2、保修期为6个月，从安装验收合格之日起计算。

2.3、完成安装使用一周内为发生故障情况的，视为验收不合格。

3、对所供材料提出异议的时间和办法

3.1、甲方在验收材料过程中，应当与双方约定的检验期间内将乙方所供材料的数量或质量不符合约定的情形，甲方以电话或书面形式在48小时内通知乙方。

3.2、乙方应收到甲方书面异议后2个工作日内负责处理问题，乙方必须3天内更换该批不合格的材料。所产生的费用由乙方负责，甲方概不负责。

五、甲方责任

1、向乙方指定范围，进行管理和指导。

2、负责协调现场。

3、安装过程中，甲方对乙方进行监督，对甲方提出不合理的地方乙方必须按照甲方提议进行必要的修改。

4、甲方负责安装场地的水电到场及排水去向。

六、乙方责任

1、签订合同后，乙方60天内完成相关服务；

2、必须接受甲方的一切工作指令安排。

3、乙方本合同期内发生的一切安全事故、劳务纠纷等由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

七、违约责任

1、乙方未在规定时间内提供产品并完成安装的， 每逾期一天，按服务费用的万分之一向甲方支付违约金。逾期超过15    天的，甲方可单方面取消合同、不予支付服务费用并没收履约保证金。

2、如保修期内产品质量出现非人为因素造成的损坏，由乙方承担修复责任，修复工作所产生的费用均由乙方自行承担。乙方拒不承担，甲方可单方面取消合同、不予支付服务费用并没收履约保证金。

3、验收不合格，由乙方自行承担返工责任，返工所产生的费用均由乙方自行承担。乙方拒不承担，甲方可单方面取消合同、不予支付服务费用并没收履约保证金。

4、乙方应严格按照本合同履行其义务，若因违反合同义务导致甲方损失的（包括但不限于律师费、公证费、鉴定费及诉讼费等）全部由乙方承担。

八、其他

1、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请甲方所在地的业务主管机关调解，也可以直接向甲方所在地人民法院起诉。营业执照上载明的双方地址可作为法律文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

2、本合同自双方签字、盖章之日起生效，产品保修期期满失效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式叁份，甲方执两份，乙方执一份。

（以下无正文）

甲方：博罗县石湾镇生活污水处理厂

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

年    月    日