【样本合同】

采 购　合　同

项目名称： 采购石湾公园、湖山岗头西街及成衣市场一带“三线”装饰线槽安装服务

采购单位：        博罗县石湾镇人民政府

服务单位：

签订日期：2024年  月   日

采购合同

甲方： 博罗县石湾镇人民政府

乙方：

依据《民法典》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方发包的石湾公园、湖山岗头西街及成衣市场一带“三线”装饰线槽安装服务，并达成如下条款，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：采购石湾公园、湖山岗头西街及成衣市场一带“三线”装饰线槽安装服务

项目承包方式：以乙方包工包料包安装的形式承包

- 二、采购内容

- 安装装饰性阻燃镀锌板线槽对石湾公园、湖山岗头西街及成衣市场一带私搭乱接、纵横交错的架空通信线进行规整，合计线槽长度约3602米，其中石湾公园周边约2594米，湖山岗头西巷约400米，成衣市场周边约608米，最终安装量以双方现场核定为准。

- 三、工期

- 自合同签订后 30 个日历天内完成所有线槽安装。

- 四.合同价款

- 中标价    元/米（含税），采购长度约3602米，即合同总价人民币(大写):            元（含税），（小写):                 元（含税），

- 该合同价款包括制作费、材料费、人工费、运输费、安装费、税费等一切费用，除此之外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。

- 五、项目履约保证金

- 项目履约保证金按中标总金额的3%收取。由乙方中标单位在签订本合同前缴交。项目履约保证金在经甲方验收合格后7天内无息退回。项目履约保证金需在规定时间内汇入招标单位指定账户。

- 六、验收方式

- 乙方完成所有采购内容后5个工作日之内通知甲方组织验收。验收标准按国家有关规定以及甲方质量要求和技术指标进行验收，双方现场确认的实际安装工程量。质保期一年，质保期从验收合格之日起计算。

- 七、结算方式

- 结算价按综合单价和实际安装工作量进行结算。

- 八、付款方式

合同签订之日起七个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款30%作为预付备料款；乙方进场安装后，乙方可按时序进度向甲方申请支付进度款，甲方经验收确认后支付进度款；完工验收时，甲方累计支付金额不高于合同总价款的80%；结算后剩余款项，甲方在1年内付清给乙方。

乙方必须凭正规发票支取工程款项。甲方在确认符合上述付款条件后的30个工作日内向乙方付款,甲方不承担因财政资金不能及时到位及审核延迟等原因给乙方造成的任何损失。在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

九、双方的权利及义务

（一）甲方的权利及义务：

甲方负责对现场的监督、检查、指导和各方面协调工作，甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付本合同款及其它应当支付的款项。

- （二）乙方权利和义务：

- 1.乙方必须按甲方确认的内容施工，接受甲方对成品进度的检查、监督。

- 2.制作质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

3.乙方应认真按照国家现行规范和甲方要求进行制作，并随时接受甲方监督人员的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

4.质量达不到约定标准的部分，乙方应自行重新制作安装，直到符合约定标准。若在质保期内质量有问题，乙方应随时对质量有问题的部分进行修理、更换等措施。若因乙方未及时采取修理、更换等措施导致甲方损失的(寻找第三方的费用、律师费、诉讼费等)，全部由乙方承担。

5.乙方在进行服务过程中，必须做足各项安全措施，防止意外事故的发生，如发生安全事故和其他人身、财产等损失的，一切责任由乙方负责，与甲方无关。若因此给甲方造成损失的(包括但不限于垫付的费用、律师费、诉讼费等)，全部由乙方承担。

6.乙方应严格按照本合同的约定按时、按质的完成本工程，每延迟一日每日按照合同价款的千分之日支付违约金延迟超过15日的，甲方有权单方解除合同，并不予支付本合同价款，若因此给甲方造成损失的(包括但不限于返工、寻找第三方的差价、律师费、诉讼费等)，全部由乙方承担。

7.乙方应严格按照本合同履行其义务，若因违反本合同义务导致甲方损失的(包括但不限于返工、寻找第三方的差价、律师费、诉讼费等)，全部由乙方承担。

十、其他事项

- 在合同履行过程中，若发生不可抗力而造成损失的，由双方协商解决｡

- 施工过程中，任一方补充新的项目或提议较大范围的修改、变动方案，应经另一方同意后由双方另行签订补充协议。

- 本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决;协商不成的，任何一方均可向博罗县人民法院提起诉讼。营业执照上载明的各方通讯地址可作为送达法律文书的地址，因载明地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关法律文书未能实际被接受、送达的，相关法律文书退回之日即视为送达之日。

- 本合同附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式四份，甲乙双方各持二份，具同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

甲方：博罗县石湾镇人民政府

代表签字（盖章）：

签订日期：2024年     月    日

地址：

乙方：

代表签字（盖章）：

签订日期：2024年   月    日

地址：