新安装采购一台400KVA欧式箱变配电项目

采购名称：新安装采购一台400KVA欧式箱变配电项目

安装地点： 博罗县石湾镇源头村朱屋小组牛路厂房2

购买方：  博罗县石湾镇源头村朱屋股份经济合作社

采购方：

编制日期：

采购变压器安装项目

发包人：博罗县石湾镇源头村朱屋股份经济合作社(以下简称甲方)

承包人：                             ( 以 下 简 称 乙 方 )

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就相关事项达成一致意见，订立本合同，双方共同遵守。

一、项目名称：博罗县石湾镇源头村朱屋股份经济合作社朱屋小组牛路（土名）厂房2新安装采购一台400KVA欧式箱变配电项目(变压器设备及其配套设施采购服务)。

二、承包范围：安装采购400KVA欧式变压器1台（含箱变基础1座、65米高压电缆、1个箱变围栏、1台400KVA欧式变压器、30块警告牌、10条16厘地网圆铁、1台10kV户外智能开关、1套10kV户外隔离开关、1套高压电缆上杆避雷器、1条高压电缆上杆电缆保护管、1个高压柜计量柜、1个低压柜、50米顶管、1组电杆。乙方包安装采购变压器1台的人工、包材料（工程范围内的材料及设备）、包施工机具。(符合国家标准及当地供电部门要求),设备试验、设计、 验收报装停电接入网送电等工作、挂标识牌、协助办理供电方案、 及完善供电报装手续。（详见附表）。

三、安装地点：博罗县石湾镇源头村朱屋股份经济合作社朱屋小组牛路（土名）厂房2。

四、工期：合同签订后50天内设备到场并完成安装通电验收完毕。

五、中标价：¥        元，大写金额：     (此价格含税含安装)。

六、设备款支付方式：

甲方在合同签订后施工材料进场时付总项目款10%作为订金给乙方，变压器电柜等设备安装完毕并能达到通电交付使用标准后付20%,验收合格后付40%,剩余款项2年内付清。每次按合同支付款项前，乙方应向甲方提供与支付金额相符的合法发票及拨付款申请明细表。

七、乙方承诺其提供的是全新超强过载型箱式变压器，实际容量充分达到400KVA,所有绕组均用铝线绕制，符合国家及行业的质量、 安全及技术标准。

八、乙方包人工、包材料(含运输)、包施工机具包安装及报装、包工期 包质量、包通过供电管理部门验收、送电等。乙方承诺如其提供的变压器实际容量不能达到400KVA, 或存在质量、安全及技术问题：(如未能按规定时间完成安装及完成通电接火及验收完毕),乙方需承担 其所带来的责任，甲方则有权无条件给予退货，并没收项目履约保证金。

九、如乙方提供的变压器符合本合同要求，甲方承诺依本合同规定支付货款。

十、乙方承诺对其提供的变压器承担相关担保责任，并承担变压器在运输过程中的毁损、灭失风险。

十一、保修期及履约保证金：

1、从项目验收合格交付甲方使用之日起计算乙方免费保修十二个月，在保修期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护 保养。质保期满后，如甲方要求，乙方应长期负责有偿优惠维修。乙方应在接到甲方通知后1天内响应。

2、项目履约保证金：履约保证金2万元，中标单位在中标结果公示期满无异议后签订合同前支付。项目履约保证金在项目经甲方和相关职能部门验收合格后(无债权债务和劳资纠纷等问题)7日内无息退回。未按时缴纳履约保证金的，甲方有权单方面取消合同。履约保证金汇入博罗县石湾镇源头村朱屋股份经济合作社(80020000004603405)   账户，开户行：广东博罗农商银行铁场支行。

十二、解决合同纠纷方式：双方协商解决或按《中华人民共和国民法典》执行。执行本合同过程中，如发生争议，双方应本着保证工程进度的原则，友好协商解决，协商不成时，可至法院起诉。

十三、其它约定事项：

1、以上条款中的未尽事宜双方可协商另签补充协议，效力等同。

2、 合同一式四份，甲乙双方各执一份、石湾镇农村产权流转交易中心存一份、石湾镇“三资”综合监管服务中心存一份，签订的合同必须与呈批合同样板一致并盖“博罗县石湾镇财政管理所合同备案章”方可生效，各份均具有同等法律效力。

甲方：（公章）                    乙方：（公章）

代表人：                         代表人：

日期：     年   月    日