政府办公大楼卫生间改造工程

施工招标文件

项目编号：WSJ20201012

招标单位：博罗县长宁镇人民政府

2020年10月

政府办公大楼卫生间改造工程，采用公开招标形式，择优选择施工单位，为使招标工作顺利进行特制定本招标文件。

- 一 、工程概况

1、工程名称：政府办公大楼卫生间改造工程

2、工程地点：长宁镇政府

3、工程规模：政府办公大楼卫生间改造工程。拆墙约112m3，拆除墙面块料约377m2，新建18mm厚抗倍特板隔断约237m2及其他装修项目。（详见施工图纸）

4、招 标 单位：博罗县长宁镇人民政府

联 系 人：杨建文                   电 话：0752-6660516

5、设计单位：广东省惠阳建筑设计院

6、工程造价：955140.75元（人民币）

7、资金来源：政府自筹资金

8、质量及工期要求：质量要求为合格，工期为45日历天。

9、招投标活动地点：博罗县长宁镇人民政府公共资源交易中心。

10、投标有效期：本工程投标截止日起30日内。

二、对申请投标企业的要求：申请投标的企业符合公告报名条件要求，即获得投标资格。

三、招标范围、对标底价的说明、付款方式：

1、本次招标工程范围为本拟施工工程设计施工图纸内的工程项目。

2、本次招标项目报镇班子会议讨论通过后,经过工程造价公司作出预算,由上级财政出具的预算定案书，标底价按955140.75元作为最高限价进行招标。最终工程造价以上级财政部门或(和)审计部门审核结算为准。

3、付款方式：工程完工验收合格后，支付合同金额的60%，得到上级财政部门终审的支付到终审金额的95%，留终审金额的5%作为质量保证金在验收结算后的第三年才付清。

四、工程保修期

本工程的保修期限按国务院 [2000]279号令《建设工程质量管理条例》规定执行。中标单位在向招标人提交竣工验收报告时，应向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任等。保修期自竣工验收合格之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由中标单位负责。本工程的质量保修金为结算审定价的5%。（同上述第三项第3点）。

五、工程造价结算办法：工程量按实结算，材料价按施工期间博罗信息价调整。

六、工程承发包方式：中标企业为施工总承包单位，包人工、包材料、包质量、包工期、包安全。不允许转包，不允许违法分包。合同价即为中标价。

七、对投标书的要求：

1、《建设工程投标书》具体格式详见附件1，投标人按要求填写《建设工程投标书》，填写后的投标书必须响应本工程内容、工期、质量等要求，各投标人根据自身实际情况在工程报价相应的“小写”、“大写”栏内填报本次招标总报价，填写好附件1内的工程量报价清单相关表格。《建设工程投标书》须有投标人单位法定代表人签名或盖章并加盖投标人法人公章。投标价高于本工程最高限价值的投标无效。

2、投标书必须装袋密封，并在封袋的封口上加盖投标人公章和法定代表人的签名或签章。在标函的封袋上写明“密件：政府办公大楼卫生间改造工程”，否则作废标处理。

3、以上建设工程投标书一式一份，并将投标书装密封袋内。

八、递交投标保证金的时间及金额：

投标保证金具体金额为 19000元人民币（按本工程总造价的2%确定,但不少于5000元），由投标企业在递交报名资料前,以银行转帐或现存方式将保证金汇入招标单位指定帐户，中标企业的投标保证金，将在签订合同后三个工作日内退还；未中标企业的投标保证金，将在确定中标单位并按规定公示结束后三个工作日内退还。

九、报价依据：

1、投标人按市场价，并结合企业自身实力、施工、技术和资金能力，以及企业自身素质进行报价；

2、设计图纸、资料以及招标文件；

3、市场竞争和工程施工风险；

4、国家现行的施工技术规范（规程）和省、市有关管理规定。

5、招标文件补充：递交投标文件截止日期 3个工作日以前，招标人都可能会以补充通知的方式修改或澄清招标文件，补充通知将以书面方式告知所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，各投标人应根据最新修改或澄清的文件内容进行投标。

十、投标书或投标行为有下列情况之一者为无效投标书：

1、投标书未按招标文件规定封装及签名或盖章，投标书份数不符合招标文件要求；

2、投标书未按招标文件规定加盖投标人法人公章、无法定代表人的签名或盖章；

3、投标文件逾期送达；

4、填写投标书时涂改粘贴而又没有使用校对章（或法人公章）；投标文件上的字迹模糊，辨认不清；投标书填写内容涂改而无加盖校对章（或法人公章）者均作无效投标书处理；

5、在开标时，投标人代表未能提供法定代表人证明书，如法人代表委托他人办理，未同时提供法人授权委托证明的；

6、投标人法定代表人或者其委托代理人不准时参加本工程各项投标活动的；

7、投标书未按要求予密封；

8、投标文件未响应招标文件实质性要求（工期、质量等）的；

9、投标报价高于招标单位设定的最高限价；

十一、评标定标办法：

招标小组按以下公式进行评标：

1、采用合理低价一次平均值评标法进行评审；五个以上投标人（含五个）就采用合理低价二次平均值评标法进行评审。

2、计算所有有效投标报价的算术平均值，得出平均价作为评标基准价；

3、最后按以下公式对所有有效投标报价进行评审：

Mn= | K—Kn |

K：为各投标人的有效投标报价；

Kn：为本次评标的评标基准价；

按Mn最接近平均值的为第一名，得100分，依次递减5分。

4、投标总得分

投标总得分最高者即为第一中标候选人。如果出现两个或以上的投标人总得分最高且相同，取投标总报价较低者为第一中标候选人；如再相同，则采用从中抽签方式确定第一中标候选人。

- 评标时对投标报价计算采用四舍五入保留两位小数点方式进行。

十二、开标定标的时间与地点：2020年10月22日上午9:00分在博罗县长宁镇人民政府一楼开标室进行现场开标。

十三、中标人须知:

1、中标单位应积极协助招标单位组织开工，确保工程顺利进行。

2、中标通知书、招标文件、招标答疑和投标书是招标单位与中标单位双方签订施工合同的依据，中标单位在签订施工合同时，对上述文件有异议，不愿意遵照执行，则招标单位有权取消中标单位的中标资格。

3、中标单位在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。由于自身措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任，均由中标单位负责。

4、中标单位应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任、法律责任和经济责任。

- 5、中标单位必须通过提供保证金（或保函）的方式为其中标工程提供履约担保，履约保证金（或保函）具体数额为中标价的 8 %，中标单位在签订合同后五日内，必须将履约保证金提交于招标单位，否则招标单位有权取消其中标资格，改为评标第二名的投标单位为中标单位。若中标单位在施工期间违约，给招标单位造成损失，招标单位有权在履约保证金中扣除已确认的损失部分，若给招标单位造成的损失超过保额时，由中标单位赔偿招标单位超过保额部分的损失。履约担保在竣工验收合格后28天内退还给中标单位，当中标单位以履约保证金形式提交履约担保时，连本带息（银行同期活期利息）一次性退还。

6、中标单位收到中标通知书后5个工作日内，与招标单位签订建设工程施工合同，逾期未签订，招标单位有权取消其中标资格，并将中标单位的投标保证金作罚没处理，罚没金额由招标方所得。改由评标第二名的投标人为中标单位。

十四、本招标办法为该工程承发包合同附件，与合同有同等法律效力。

博罗县长宁镇人民政府

2020年10月12日