# 博罗县“三旧”改造实施办法

# （征求意见稿）

# 第一章 总则

- 为促进土地节约集约利用，完善城市功能，改善城乡人居环境，推动产业转型升级，实现高质量发展，规范旧城镇、旧厂房、旧村庄(以下统称“三旧”)改造管理，推进低效存量建设用地再开发，根据国土资源部《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见（试行）》（国土资发〔2016〕147号）、广东省人民政府《关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（粤府﹝2016﹞96号）、《惠州市“三旧”改造用地协议出让缴交土地出让金办法》（惠府办〔2017〕36号）、广东省国土资源厅关于印发《“三旧”改造工作实施意见的通知》（粤国土资规字〔2018〕3号）、《广东省人民政府关于深化改革加快推动“三旧”改造促进高质量发展的指导意见》（粤府〔2019〕71 号）、国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知（国发〔2016〕31号）等政策文件，依据粤港澳大湾区发展规划纲要，结合我县的实际需求，制定本办法。

- “三旧”改造应当遵循政府引导、市场运作、统筹规划、分类施策、尊重历史、利益共享原则，兼顾经济效益、社会效益、环境效益，综合运用多样化的改造方式，促进生产、生活、生态空间有机融合，保障产业发展空间，保护历史文化遗存和城乡特色风貌。

- 本办法所称“三旧”改造是指由政府部门、土地权利人或其他符合规定的主体，依据相关政策法规，在确定的改造范围内，对布局散乱、利用粗放、用途不合理、建筑危旧的旧厂房改造（国有工矿仓储用地改造项目）、旧村庄改造（集体土地改造项目）、旧城镇改造（旧厂房、旧村庄以外的国有土地改造项目）的低效存量建设用地进行盘活、整治、改善、重建、提升、成片连片开发盘活利用的活动。

- 本办法适用于本县行政区域内的“三旧”改造活动。

- 实施‘三旧’改造应当符合土地利用总体规划、城市总体规划、‘三旧’改造规划以及年度实施计划的要求，‘三旧’改造项目必须申报纳入本年度实施计划，方可在本年度组织实施，实施改造的‘三旧’用地，必须是已完成地籍调查和确权登记的地块，做到土地权属清晰，权属界线准确，地类用途明确。具体以拟改造范围内土地的性质、规划情况以及取得土地权益的有效法律文件等所载用途为认定依据。已认定为闲置土地的，或者‘三旧’用地及地上建筑物被司法机关和行政机关依法裁定、决定查封及以其他形式限制土地或建筑物权利的，不得申请纳入改造范围。

- “三旧”改造类型包括全面改造类和微改造两类。全面改造，是指在“三旧”改造用地以拆除重建方式为主实施的再开发，通过加建、扩建，甚至拆除全部或局部原有建筑的方式进行实施，主要适用于城市重点功能区以及对完善城市功能、提升产业结构、改善城市面貌有较大影响的“三旧”改造项目，历史文化街区、名镇、名村的核心保护范围内不适用全面改造；微改造是针对原有上盖物年代较新、质量较好的项目，在维持现状建设格局基本不变的前提下，通过建筑局部拆建、建筑物功能置换、保留修缮，以及整治改善、保护、活化，完善基础设施等办法实施的改造方式，包括综合整治、功能改变、局部加建、生态修复和历史文化保护等改造方式。

# 第二章	机构与职责

- 县人民政府成立博罗县三旧改造工作领导小组，领导全县“三旧”改造工作，依法对全县“三旧”改造所涉及的重大事项进行决策。领导小组下设办公室，办公室设在县自然资源局。

博罗县三旧改造工作领导小组办公室是全县“三旧”改造工作的主管部门，负责组织领导、统筹协调、组织实施、督促检查以及改造计划编制、主体资格认定、业务培训指导、资料备案管理等日常工作组织实施，组织编制或者修编博罗县三旧改造规划、改造项目单元规划，经充分征求意见后公布施行。同时，应于每年度2月底前编制完成并公布当年度的改造实施计划，负责统筹协调全县“三旧”改造工作，依法执行“三旧”改造相关管理政策，编制“三旧”改造相关技术规范，指导监督全县“三旧”改造工作。

- 各镇（街道）人民政府（办事处）设立“三旧”改造专职机构，负责本辖区“三旧”改造项目的审查、实施、监管等工作。

镇（街道）人民政府（办事处）等基层组织应当配合县人民政府做好“三旧”改造相关工作，维护“三旧”改造活动的正常秩序。

- 博罗县三旧改造工作领导小组办公室统筹协调全县“三旧”改造工作，县发展改革、住房城乡建设、工业和信息化、农业农村、生态环境、财政、税务、金融、法制、公安、司法等部门在各自职责范围内负责“三旧”改造相关工作，依法制定相关专业标准及配套政策，履行相应的指导、管理和监督职责。

# 第三章	规划管理和实施计划

- “三旧”改造工作应当按“三旧”改造规划实施，实行年度实施计划、成片连片改造片区规划（以下简称片区规划）、改造单元实施方案（以下简称改造方案）相结合的管理制度，其中“三旧”改造规划包括“三旧”改造专项规划和项目单元规划。镇（街道）人民政府（办事处）经公开征集意愿后，依据省、市任务要求及“三旧”改造专项规划，制定年度实施计划，明确改造规模、改造方式、改造范围等报县“三旧”改造主管部门，同时报县人民政府审批后实施，并报市自然资源局备案。

- “三旧”改造专项规划依据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划以及区域生态控制线规划等编制，内容包括改造区域、改造目标、功能定位、用地布局、配套设施布局、道路网络构成、环境景观设计和公共空间规划、历史文化遗存保护、自然生态资源保护等，“三旧”改造专项规划期限为5年，分年度实施。

- “三旧”改造项目单元规划按控制性详细规划的编制程序进行编制，并且达到控制性详细规划及城市设计深度，具有修改控制性详细规划的效力，可直接覆盖改造范围内的控制性详细规划，可作为规划行政许可的直接依据。“三旧”改造项目若直接依据控制性详细规划实施或通过调整控制性详细规划后实施的，无需再编制项目单元规划。规划内容应包括具体改造范围、改造类型，明确具体功能布局、规划指标和强度控制要求，落实公建配套（包括基础设施、公共服务设施或其他公益性项目）等。

- 县“三旧”办每年根据省下达的年度改造任务，结合各镇土地开发强度和“三旧”改造潜力统筹，对各镇（街道）人民政府（办事处）年度实施计划的改造规模、产业导向、改造方式等进行指导，并监督其实施制定各镇年度改造任务。各镇（街道）人民政府（办事处）根据下达的年度改造任务，结合本辖区的实际情况，合理编制本辖区内的“三旧”改造年度实施计划，每6个月上报一次。企事业单位可依据“三旧”改造专项规划，并结合标图建库范围，提出“三旧”改造项目已具备改造实施条件并申请将该改造项目列入“三旧”改造年度实施计划，经所属辖区镇（街道）人民政府（办事处）对辖区内“三旧”改造项目筛选后，定期调入“三旧”改造年度实施计划。“三旧”改造年度实施计划可以结合项目实施情况进行定期调整。“工改工”（含科技孵化器）项目可随时调入年度实施计划。已纳入征收储备计划的地块，不得纳入年度实施计划。

- 各镇（街道）人民政府（办事处）应当依据“三旧”改造专项规划，结合城市发展战略，划定成片连片改造片区范围。一个成片连片改造片区可以包含括一个或多个改造单元，可按照统一规划的原则统一或各自实施改造。

对有利于促进城乡功能完善和产业转型升级但未纳入标图建库范围的地块，在符合法律、法规、规章和政策的前提下可一并纳入成片连片改造片区，统一规划设计、统一开发建设，并结合改造资金筹措等情况，同步或分期组织实施。

成片连片改造片区由政府统筹编制片区规划，按照控制性详细规划要求，依据相关管理部门、各利益相关方的意见，经专家论证及公示等程序，形成专题研究报告，由各县人民政府审批后，报市“三旧”改造主管部门备案。基于鼓励产业转型升级、完善公益配建、工业园区整治提升等原因，确需调整已批控制性详细规划的，可由县人民政府依据按控制性详细规划修改程序进行调整审批片区规划来覆盖原控制性详细规划。

- 片区规划应当包含以下内容：

- 片区内基础设施、公共服务设施和其他用地的功能、产业方向及其

## 布局；

## （二）片区内改造单元的具体范围、改造目标、改造方式和规划控制指标；

## （三）片区内城市设计指引；

## （四）其他应当由片区规划予以明确的内容。

- 改造方案由拟改造主体在所属镇（街道）人民政府（办事处）的指导下，统筹各方意见，落实片区规划的要求，依法依规进行编制，经批准后组织实施。改造方案须确定具体改造内容及建设方案的实施要求，内容主要包括改造项目基本情况、规划情况、土地利用现状情况、协议补偿方案、拆迁安置方案、公益性设施用地建设和移交方案的书面承诺等。

- 改造方案应当经意见征集、公众听证、县主管部门审核、公示等程序后，形成报告及其相关说明，由县人民政府按相关规定审批，并报市自然资源局备案。涉及完善历史用地手续、农用地转用和土地征收的，还须依法报市人民政府进行审批。

- 编制“三旧”改造专项规划、项目单元规划和年度实施计划应当公开征求意见。其中“三旧”改造专项规划由博罗县自然资源局在县政府网站和市级以上报纸公示不少于30日；“三旧”改造年度实施计划应在县政府网站和市级以上报纸公示不少于7日；改造项目单元规划涉及旧城镇或旧村庄改造的，应当同步在城镇居民点或村民居住点公告栏张贴公告内容。

# 第四章 改造主体和改造方式

- 一个“三旧”改造项目只能由一个改造主体承担，“三旧”改造主体类型包括:
    （一）政府及其委托或授权的职能部门、国有全(独)资公司；
    （二）政府通过公开方式确定的市场主体、政府与公开选择的市场主体成立   的合作公司；
    （三）“三旧”用地的原权利人；
    （四）“三旧”用地原权利人成立的全(独)资公司、与合作主体成立的合作公司、与合作主体约定作为开发建设单位的一方；
    （五）通过“三旧”用地收购归宗、作价入股及权益转移等方式形成的单一市场主体。
   以前款第(一)(二)项作为改造主体的项目，为政府主导改造项目；以前款第(三)(四)(五)项作为改造主体的项目，为市场主导改造项目。原权利人属于国有企业、集体经济组织或者其他公有经济成分占主导地位类型的改造项目，应当公开选择合作主体。通过收购归宗、作价入股及权益转移等非公开方式形成的单一市场主体，须纳入项目改造方案并经审批同意。国有或集体建设用地承租人申请作为改造主体的，须经“三旧”用地原权利人同意，并与县级以上自然资源主管部门或农村集体经济组织，签订土地租赁变更协议或重新签订土地租赁合同。政府拟实施全面改造项目的，应当通过开展改造意愿调查、举行听证会等方式，充分听取“三旧”用地原权利人和社会公众的意见和建议；市场主体拟实施全面改造项目的，应当先行开展改造意愿调查，需征得《广东省人民政府关于深化改革加快推动“三旧”改造促进高质量发展的指导意见》（粤府〔2019〕71 号）规定比例的“三旧”用地原权利人同意，法定比例为：
   （一）土地或地上建筑物为多个权利主体按份共有的，占份额不少于三分之二的按份共有人同意实施改造；
   （二）建筑物区分所有权的，专有部分占建筑物总面积不少于三分之二且占总人数不少于三分之二的权利主体同意实施改造；
   （三）改造范围内用地包含多个地块的，符合上述规定的地块总用地面积应当不少于改造范围用地面积的80%；
   （四）属于旧村庄改造用地，农村集体经济组织以及不少于三分之二的村民或户代表同意实施改造。

- 旧厂房改造以促进产业转型升级、转变经济发展方式、提高土地利用效率为目的，主要包括政府主导改造和市场主导改造两种实施方式。

## 旧厂房改造为符合产业发展要求的产业提升项目或其他非居住类项目，可根据规定相应简化改造方案编制，缩短审批流程。改造为经营性居住类的项目，须按照相关政策要求实行，并承担相应公益责任。

## 旧厂房改造应当将土壤环境管理要求纳入相关规划及供地管理，凡从事过有色金属矿采、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、医药制造、铅酸蓄电池制造、废旧电子拆解、危险废物处理处置和危险化学品生产、储存、使用等生产经营活动的重点行业场地，在原址开发利用由土地使用权人按程序组织开展环境调查，风险评估等活动，未按规定开展的，不得进行土地流转及开发利用，确保达标后方可进入用地程序并实施改造。

- 旧村庄改造项目由县人民政府主导，镇（街道）人民政府（办事处）协同，农村集体经济组织实施，坚持公益优先、多方参与、公开透明的原则。主要包括政府主导改造、农村集体经济组织与市场主体合作改造、农村集体经济组织自行改造三种实施方式。

## 旧村庄改造应符合各镇（街道）人民政府（办事处）“三旧”改造专项规划，根据旧村庄现有开发强度、公共设施完善程度、建设质量等因素，明确改造方式、范围边界及规模大小等。已纳入美丽乡村、历史文化保护村庄名录或已完成微改造的旧村庄，原则上不纳入拆除重建范围。

## 旧村庄改造由镇（街道）人民政府（办事处）会同村集体经济组织按照成片连片改造等原则确定旧村庄改造界线、选定实施方式、摸查改造基础数据等，报经县“三旧”改造主管部门审批后，方可公开选取拟改造主体。

## 各镇（街道）人民政府（办事处）应当建立有效机制，开展对辖区内违法建设的日常巡查，杜绝新增违法用地及违法建筑。村集体经济组织应当自觉加强对本村村民建房的管理，保障村集体共同利益。

- 旧城镇改造工作以传承和塑造城市特色风貌、完善公共服务配套和优化城市功能布局为目的，实行县人民政府为主导、部门服务、属地负责制度，主要包括政府主导改造和市场主导改造两种实施方式。

## 镇（街道）人民政府（办事处）是本辖区旧城镇改造的责任主体，负责具体指导、协调、监督拟改造主体开展改造前期摸查、编制改造方案、拆迁补偿、回迁安置、项目推进等工作。

## 县、镇（街道）人民政府（办事处）应优先选择工矿企业棚户区和城市危旧房进行旧城镇改造，并纳入年度实施计划，同时享受棚改政策优惠。

- 涉及历史街区、不可移动文物、历史建筑等古迹的“三旧”改造项目，应当采用拆除重建与微改造相结合的方式实施，注重历史文物保护和文化内涵发掘、特色培养。

- 对于市场主导的拆除重建类改造项目，市场主体已征得法定比例的权利人同意，但无法征得全部权利人同意的，导致项目难以推进的，该市场主体可申请将项目转为政府主导的方式推进。县、镇（街道）人民政府（办事处）确定有必要继续推进的，可将其作为政府主导项目，按照相关规定有序推进土地、房屋征收工作，并对市场主体前期投入的拆迁费用及合理利润给予补偿。

# 第五章用地管理

- 按照本办法规定由政府组织实施的“三旧”改造项目，以及根据省市文件规定应当由政府收购储备后再次供地的“三旧”改造项目，必须以招标拍卖挂牌方式出让土地使用权，并按照国土资源部《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）和《广东省国土资源厅关于进一步规范土地出让管理工作的通知》（粤国土资规字〔2017〕2号）等相关规定执行。“三旧”用地由政府依法收回或征收后通过招标拍卖挂牌方式出让的，所得出让收益可按规定用于补偿原权利人，并可采取物业返还等其他方式兑现补偿。已纳入年度计划的“三旧”用地由政府依法收回或征收后通过招标拍卖挂牌方式出让，或经政府同意由土地使用权人自行搬迁整理土地后将国有工业用地交由政府主导改造的，出让时容积率在2.0（含）及以下的部分，可将所得出让纯收益的60%用于补偿原土地权益人，补偿款项也可采取物业返还等其他方式兑现补偿。县、镇（街道）人民政府（办事处）通过征收农村集体建设用地实施旧村庄改造进行经营性开发的，土地出让纯收益可按最高不超过60%的比例返拨给原农村集体经济组织。未纳入年度实施计划的“三旧”改造项目涉及国有土地上房屋征收与补偿的，参照国家、省及惠州市国有土地房屋征收与补偿的有关规定及标准执行。涉及集体土地及房屋征收与补偿的标准，参照惠州市有关规定执行。

## 在确定开发建设条件的前提下，政府可通过招标等公开方式将拆迁及拟改造地块的使用权一并确认给改造主体，双方签订成交确认书，确定由改造主体在约定期限内完成拆迁工作。拆迁工作完成后，依据成交确认书签订土地出让合同，缴纳土地出让价款

- “三旧”改造涉及前期费用、拆迁费用、安置补偿，以及搬迁奖励、土地出让金等实际发生的费用应当一并纳入改造成本核算。以协议出让方式获得土地的，必须履行地价评估、集体决策、结果公示程序，根据市场价格综合确定出让地价。协议出让缴纳土地出让金的计算办法依据《惠州市“三旧”改造用地协议出让缴纳土地出让金办法》（惠府办〔2017〕36号）执行。经项目所在地县人民政府确认，同一项目原多个权利主体通过权益转移形成单一主体承担搬迁补偿安置工作的，属于政府征收(收回)房产、土地并出让的行为，按相关税收政策办理。

- 在旧城镇、旧厂房的拆除重建类改造项目中，涉及将工业用地等用途改变为商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地，由原土地权益人自行改造的，应当将符合“三旧”政策的证载面积15%的土地无偿移交政府用于城市基础设施、公共服务设施建设或者其他公益性项目建设，并在规划部门出具的《规划设计条件告知书》中予以明确。

## 对于超出规定的公益性用地移交比例的，可予以容积率或异地补偿等方式进行奖励，具体奖励措施由县“三旧”改造主管部门组织拟订。

## 对于改造地块面积较小无法提供有效的公益性用地等情形的，可通过货币形式补缴等价的土地价款，或无偿移交政府不少于改造项目计容总建筑面积15%的公益性建筑面积。

- 拟入库地块按照上盖物占地面积及30%比例返算可入库面积的剩余部分，可由政府完善相关手续后依法纳入土地储备，并对原土地权益人依据有关规定进行补偿，入库后剩余土地不得按“三地”纳入改造范围。

- 全面改造项目将改造范围内的“三旧”用地进行空间置换使用，涉及新增建设用地的，应当按照城乡建设用地“增减挂钩”政策规定办理农用地转用手续。“三旧”改造用地之间或“三旧”改造用地与其他存量建设用地进行空间置换的，应当符合国土空间规划、土地权属清晰，且应遵循置换双方自愿、等价交换的原则办理土地权属变更登记。集体建设用地使用权流转、集体建设用地转为国有建设用地审批的，按照尊重历史、实事求是的原则，依据相关法规政策执行。

- 根据“三旧”改造规划及获批的改造方案等，需实施成片连片改造的项目或需要合并归宗后一并供地的项目，在按照省市的相关规定完善用地手续后，改造主体可在符合下列条件的前提下，申请将分散的土地归宗，并办理供地手续：

- 改造主体已通过收购、作价入股、联营等方式取得改造范围内全部土

## 地及地上建筑物的权益；

- 土地或地上建筑物存在抵押登记、地役权登记的，必须分别征得抵押

## 权人、地役权人的同意，并办理注消抵押权、地役权登记的相关手续；

## （三）土地和地上建筑物不存在司法查封或其他法律法规限制权利的情况；（四）涉及补交地价款的，已按规定补缴完毕。

- 利用“三旧”用地建设先进制造业、生产性及高科技服务业、创业创新平台等国家支持的新产业、新业态项目的，经县人民政府批准，可继续按原用途使用，过渡期为5年，过渡期届满或过渡期届满前申请按新用途使用土地的，以协议方式办理用地手续，并综合考虑分割转让比例、转让限制条件、政府回购权等因素确定政府应计收地价。具体操作方式按照省市相关文件的规定执行。

- “三旧”改造项目涉及土地权利/权益转移的，改造主体应当按《广东省“三旧”改造税收指引》（粤地税发〔2017〕68号）的规定缴交相关税款，按规定取得税务部门出具的完税证明后，持完税证明及“三旧”改造项目批复等有关材料向县自然资源局申请办理建设用地出让和登记发证等相关手续。

# 第六章	监督机制

- “三旧”改造项目实行全程动态监管。除由政府组织实施的改造项目外，镇（街道）人民政府（办事处）应当在改造方案正式获批之日起的三个月内同改造主体签订监管协议，明确具体监管措施及项目实施主体责任，定期对项目实施进展情况进行动态监督管理，并向县“三旧”改造主管部门汇报项目实施进展情况。县 “三旧”改造主管部门负责本辖区“三旧”改造地块数据库入库审查、动态调整及上报市三旧改造主管部门审核工作，并按规定在省“三旧”改造项目监管系统中填报本辖区“三旧”改造项目用地批文、改造方案、供地结果、监管协议、实施情况等信息。

- 改造主体认定后不得变更，因改造主体原因造成项目认定一年内未办理供地手续的，有关批准文件自动失效；因改造主体原因造成项目无法按时实施的，由政府收回后公开选取改造主体；改造主体不依规依约实施改造的，由县人民政府责令其限期整改；限期内拒不整改的，由原批准机关撤销其改造方案批复，并将其失信行为纳入信用记录向社会公布，限制其参与其他“三旧”改造项目；对拆除重建或者新建部分构成闲置土地的，按照《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）处理；对以“三旧”改造为名骗取完善历史用地手续的，一经查实依法依规处理。

- 县“三旧”改造主管部门应当按照信息公开相关规定，制定“三旧”改造政府信息主动公开目录，对“三旧”改造标图建库、项目确认、规划计划、改造方案、用地审批、土地供应、地价核算、税费缴交、竣工验收、监管协议等事项的标准、办事流程和审批结果予以主动公开。

- 涉及到人民群众切身利益的重大“三旧”改造项目，县、镇（街道）人民政府（办事处）“三旧”改造主管部门应当依据国家、省、市的有关规定和《惠州市“三旧”改造项目社会稳定风险评估工作管理规则》开展社会稳定风险评估，并举行改造单元实施方案专家论证会。

## 第七章 违规处理

- 对于改造项目属于违法用地的按如下方式处理：

- 全面改造项目原有上盖物全部拆除的，认定为违法用地行为已消除；（二）微改造项目依法没收上盖物并完善历史用地及上盖物手续后，将上盖

## 物残值计入土地出让价款，与土地使用权一并供应给原权利人；

## （三）涉及罚款的，按照违法行为处理时的现状地类作出处罚。

- 改造主体以欺骗、造假等不正当手段取得批准的，原审批机关应当撤销“三旧”改造及相关用地批准文件，纳入诚信档案管理，限制其参与其他“三旧”改造项目；对采用不正当手段征集改造意愿或妨害改造实施、管理的单位和个人，按照《中华人民共和国治安管理处罚法》等规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 多数原权利人同意改造，少数原权利人不同意改造的“三旧”改造项目，按照《中华人民共和国土地管理法》及其实施条例、《国有土地上房屋征收与补偿条例》相关规定处理改造争议。对由市场主体实施且已批准改造方案的全面改造项目，特别是原有建筑物存在不符合安全生产、城乡规划、生态环保、建筑结构安全、消防安全要求或妨害公共卫生、社会治安、公共安全、公共交通等情况的，若原权利人对搬迁补偿安置协议不能达成一致意见，符合以下分类情形的，原权利人均可向项目所在地县级以上人民政府申请裁决搬迁补偿安置协议的合理性，并要求限期搬迁：

## （一）土地或地上建筑物为多个权利人按份共有的，占份额不少于三分之二的按份共有人已签订搬迁补偿安置协议；

## （二）建筑物区分所有权的，专有部分占建筑物总面积不少于三分之二且占总人数不少于三分之二的权利人已签订搬迁补偿安置协议；

## （三）拆除范围内用地包含多个地块的，符合上述规定的地块总用地面积应当不少于拆除范围用地面积的80%；

## （四）属于旧村庄改造用地，农村集体经济组织以及不少于三分之二的村民或户代表已签订搬迁补偿安置协议。

## 县级以上人民政府进行裁决前，应当先进行调解，对政府裁决不服的，可依法申请行政复议或提起行政诉讼。当事人在法定期限内不申请行政复议或提起行政诉讼且不履行裁决的，由作出裁决的人民政府申请人民法院强制执行。人民法院裁定准予执行的，一般由作出裁决的县级以上人民政府组织实施。

# 第八章	附则

- 县“三旧”改造主管部门根据本办法，另行制定有关操作指引。

- 县人民政府可根据国家、省和市的规定，制定相关配套政策，经市“三旧”主管部门审核并报市人民政府批准后实施。本办法自2020年XX月XX日起施行，有效期5年。本办法施行前已批准改造方案的项目，可继续按照原有政策办理相关手续并实施改造。

- 以前规定与本实施办法不一致的，按本实施办法执行。本实施办法由博罗县三旧改造工作领导小组办公室负责解释。